Matriz de Responsabilidade

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Entrega/Pacote de Trabalho** | **Responsável** | **Revisor** | **Outras responsabilidades** | **Comentários** |
| 1.1 | Pré-Projeto | Luis/Milton | Fernando |  |  |
| 1.2 | Desenvolvimento | Luis/Milton | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.2.1 | Casos de Uso | Luis/Fernando | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.2.1.1 | Especificação dos UC | Fernando/Milton | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.2.2 | Diagrama de Atividades | Luis | Fernando |  |  |
| 1.2.3 | Diagrama de Classes | Milton | Fernando |  |  |
| 1.2.4 | Diagrama de Componentes | Luis | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.2.5 | Diagrama de Sequência | Fernando | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.3 | Implementação | Fernando/Luis/Milton | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.3.1 | Programação | Luis / Milton | Fernando |  |  |
| 1.3.2 | Testes | Luis / Milton / Osvaldir | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.4 | Instalação | Luis / Milton | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.4.1 | Manual Técnico | Fernando | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.4.2 | Manual Usuário | Fernando | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.5 | Treinamento | Luis/ Milton | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |
| 1.5.1 | Manual de Treinamento | Fernando/Luis/Milton | Fernando | Aprovação/Osvaldir |  |